KẾ HOẠCH THI TUYỂN

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH CẦU KIM BỒNG

(CẦU DÂN SINH CẨM KIM), THÀNH PHỐ HỘI AN
	STT
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN 
THỰC HIỆN

	1
	- Công bố thông tin cuộc thi và mời thi tuyển 

- Tiếp nhận các đơn vị đăng ký dự thi
	12 ngày 

(Dự kiến từ 26/7/2023-06/8/2023)

	2
	Xét sơ loại và mời các đơn vị 
	03 ngày

	3
	Các đơn vị khảo sát hiện trạng khu vực
	02 ngày

	4
	Các đơn vị dự thi thực hiện bài thi 
	45 ngày

	5
	Tiếp nhận bài dự thi
	01 ngày

	6
	Sơ khảo các bài dự thi
	7 ngày

	7
	Triển lãm các bài dự thi 
(dự kiến tại UBND thành phố Hội An)
	7 ngày

	8

	Các đơn vị dự thi bảo vệ phương án.
	5 ngày

	
	Hội đồng tuyển chọn chấm chọn.
	

	9
	Quyết định công nhận kết quả cuộc thi
	Dự kiến 
tháng 10/2023

	10
	Công bố, trao giải
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