KẾ HOẠCH THI TUYỂN
THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC TRUNG TÂM VĂN HOÁ – ĐIỆN ẢNH

	Stt
	Nội dung
	Thời gian thực hiện

	I
	Giai đoạn thi tuyển 

	1
	Công bố thông tin cuộc thi và mời thi tuyển
	31/12/2025 – 15/01/2026
(15 ngày)

	2
	Tiếp nhận các đơn vị đăng ký dự thi
	16/01/2026 – 21/01/2026
(6ngày)

	
	Xét sơ loại và mời các đơn vị dự thi
	22/01/2026 – 25/01/2026
(4 ngày)

	3
	- Khảo sát hiện trạng 
- Các đơn vị dự thi thực hiện bài thi  (Đã bao gồm ngày nghỉ tết Âm Lịch)
	26/01/2026 – 26/03/2026

	II
	Báo cáo, chấm chọn phương án

	4
	Tiếp nhận bài dự thi
	27/03/2026 
(01 ngày)

	5
	Chuẩn bị và triển lãm các bài dự thi 
	28/03/2026 – 8/04/2026
(10 ngày)

	6
	- Sơ khảo các bài dự thi
- Công tác chuẩn bị buổi báo cáo
- Các đơn vị dự thi báo cáo phương án
- Hội đồng thi tuyển chấm chọn cuộc thi
	28/03/2026 – 29/04/2026
(30 ngày)

	III
	Công bố kết quả và trao giải

	7
	 Báo cáo và Quyết định công nhận kết quả cuộc thi
	Tháng 5/2026

	8
	Công bố kết quả và trao giải thưởng
	




