KẾ HOẠCH THI TUYỂN

THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC TRUNG TÂM VĂN HOÁ – ĐIỆN ẢNH

| Stt | Nội dung | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn thi tuyển |  |
| 1 | Công bố thông tin cuộc thi và mời thi tuyển | 31/12/2025 – 15/01/2026 (15 ngày) |
| 2 | Tiếp nhận các đơn vị đăng ký dự thi | 16/01/2026 – 21/01/2026 (6ngày) |
|  | Xét sơ loại và mời các đơn vị dự thi | 22/01/2026 – 25/01/2026 (4 ngày) |
| 3 | - Khảo sát hiện trạng - Các đơn vị dự thi thực hiện bài thi (Đã bao gồm ngày nghỉ tết Âm Lịch) | 26/01/2026 – 26/03/2026 |
| II | Báo cáo, chấm chọn phương án |  |
| 4 | Tiếp nhận bài dự thi | 27/03/2026 (01 ngày) |
| 5 | Chuẩn bị và triển lãm các bài dự thi | 28/03/2026 – 8/04/2026 (10 ngày) |
| 6 | - Sơ khảo các bài dự thi - Công tác chuẩn bị buổi báo cáo - Các đơn vị dự thi báo cáo phương án - Hội đồng thi tuyển chấm chọn cuộc thi | 28/03/2026 – 29/04/2026 (30 ngày) |
| III | Công bố kết quả và trao giải |  |
| 7 | Báo cáo và Quyết định công nhận kết quả cuộc thi | Tháng 5/2026 |
| 8 | Công bố kết quả và trao giải thưởng |  |